## Projeto:  Sistema de Gestão de Séries de Academia

### Tema:

Desenvolvimento de um sistema web/mobile para gerenciar treinos, séries e fichas de alunos em academias utilizando metodologias ágeis.

## Objetivo Geral

Criar um aplicativo para auxiliar academias na gestão personalizada de séries de treinos, com foco na experiência do aluno e controle por parte do instrutor.

## Objetivos Específicos

- Criar perfis de usuários (aluno e instrutor);

- Permitir o cadastro de treinos e exercícios personalizados;

- Armazenar histórico de séries realizadas;

- Facilitar a avaliação física e progressão dos treinos;

- Aplicar Scrum como metodologia de desenvolvimento ágil.

## Tecnologias Utilizadas

- Frontend: React Native (mobile) / React.js (web)

- Backend: Node.js + Express

- Banco de Dados: MongoDB ou Firebase

- Hospedagem: Firebase Hosting / Vercel

- Controle de Versão: Git + GitHub

- Gerenciamento Ágil: Trello (Scrum + Kanban)

## Requisitos Funcionais (RF)

| Código | Descrição |
| --- | --- |
| RF01 | O sistema deve permitir o cadastro de usuários (aluno/instrutor) |
| RF02 | O instrutor poderá criar fichas de treino personalizadas |
| RF03 | O aluno poderá visualizar sua ficha de treino |
| RF04 | O instrutor pode registrar avaliações físicas |
| RF05 | O sistema deve armazenar o histórico de treinos |
| RF06 | O aluno pode marcar treinos como "concluído" |

## Metodologia Ágil Aplicada: SCRUM + KANBAN

### Papéis definidos:

- Product Owner: Coordenador acadêmico (professor orientador no papel teórico)

- Scrum Master: Aluno responsável pelo gerenciamento do projeto

- Time de Desenvolvimento: Equipe de estudantes (ou o próprio aluno individualmente)

### Sprints:

| Sprint | Duração | Objetivos |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2 semanas | Cadastro e login de usuários |
| Sprint 2 | 2 semanas | Sistema de criação e visualização de treinos |
| Sprint 3 | 2 semanas | Avaliações físicas e histórico |
| Sprint 4 | 2 semanas | Finalização e testes |

### Quadro Kanban (exemplo no Trello)

| To Do | Doing | Testes | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| Criar tela de login | Tela de cadastro | Testar autenticação | Login finalizado |
| Criar banco MongoDB | API de treino | Testar cadastro de treino | Cadastro de treino pronto |

## Funcionalidades (Resumo do App)

### Instrutor:

- Criar fichas de treino (com dias e exercícios)

- Inserir avaliação física do aluno

- Acompanhar desempenho por gráficos

### Aluno:

- Ver sua ficha de treino

- Marcar treino como "feito"

- Visualizar histórico e progresso

## Protótipo das Telas (sugestão)

Você pode montar no Figma ou usar esse esqueleto:

### Telas do Aluno:

- Login/Cadastro

- Dashboard com ficha da semana

- Tela de histórico

- Tela de progresso

### Telas do Instrutor:

- Login/Cadastro

- Tela de alunos

- Criar ficha de treino

- Inserir avaliação física

## Resultados Esperados

- Melhor acompanhamento dos treinos

- Maior engajamento dos alunos

- Organização mais profissional por parte da academia

- Desenvolvimento de software com princípios ágeis

## Referências Bibliográficas

- BECK, Kent et al. Manifesto Ágil de Desenvolvimento de Software. 2001.

- SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. Scrum Guide. Scrum.org, 2020.

- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10ª ed. Pearson, 2019.